  - Nr 1

    - do Uchwały Nr XXVII/129/10

    - Rady Gminy Czyże

    - z dnia 27 stycznia 2010 r.

- Zadania inwestycyjne na  2010 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki |  |  |  |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | rok budżetowy 2010 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 010 | 01010 | 6058 6059 | - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Czyże | 1 498 621 | 1 487 900 | 0 | 571 625 | A. B. C. … | 916 275 | Urząd Gminy Czyże |
| 2. | 010 | 01010 | 6050 | - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zbucz - /2010-2012/ | 3 153 150 | 29 500 | 29 500 |  |  |  | Urząd Gminy Czyże |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej Klejniki – Lachy II etap | 42 300 | 42 300 | 42 300 | - | - | - | Urząd Gminy Czyże |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie wtórnika i projektu na remont drogi Zbucz - Czyże | 26 000 | 26 000 | 14 000 + 12 000 | - | - | - | Urząd Gminy Czyże |
| 5 | 801 | 80101 | 6050 | Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w ramach programu „Moje boisko –ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej w Czyżach | 25 200 | 25 200 | 25 200 |  |  |  | Urząd Gminy Czyże |
| 6. | 900 | 90002 | 6050 | Rekultywacja składowiska odpadów w Czyżach | 408 959 | 261 855 | 55 | 261 800 | - | - | Urząd Gminy Czyże |
| 7. | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Czyże | 350 803 | 95 000 | 95 000 | - | - | - | Urząd Gminy Czyże |
| 8. | 921 | 92109 | 6050 | Remont świetlicy wiejskiej w Klejnikach | 74 700 | 74 700 | 74 700 |  |  |  | Urząd Gminy Czyże |
| Ogółem |  |  |  |  | 5 579 733 | 2 042 455 | 292 755 | 833 425 |  | 916 275 | x |

  - Nr 2

    - do Uchwały Nr

    - Rady Gminy Czyże

    - z dnia 27 stycznia 2010r

- Przychody i rozchody budżetu na 2010 rok

| - Lp | - Treść | - klasyfikacja - § | - Kwota - na 2010 r. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Przychody ogółem: |  | - 884 764 |
| - 1. | - Kredyty | - 952 | - - |
| - 2. | - Pożyczki | - 952 | - 833 425 |
| - 3. | - Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | - 903 | - - |
| - 4. | - Spłaty pożyczek udzielonych | - 951 | - - |
| - 5. | - Prywatyzacja majątku jst | - 944 | - - |
| - 6. | - nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | - 957 | - 51 339 |
| - 7. | - Papiery wartościowe ( obligacje) | - 931 | - - |
| - 8. | - Inne źródła(wolne środki) | - 955 | - - |
|  | - Rozchody ogółem: |  | - 0 |
| - 1. | - Spłaty kredytów | - 992 | - - |
| - 2. | - spłaty pożyczek | - 992 | - - |
| - 3. | - Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | - 963 | - - |
| - 4. | - Udzielone pożyczki | - 991 | - - |
| - 5. | - Lokaty | - 994 | - - |
| - 6. | - Wykup papierów wartościowych ( obligacji) | - 982 | - - |
| - 7. | - Rozchody z tytułu innych rozliczeń | - 995 | - - |

  - Nr 3

    - do Uchwały Nr XXVII/129/10

    - Rady Gminy Czyże

    - z dnia 27 stycznia 2010 r.

    - Objaśnienia do wprowadzonych zmian

    - Plan dochodów:

    - - dział 010 w związku z uzyskaniem niższej kwoty w wyniku przetargu zmniejsza się plan dochodów  o 6 90 967 zł tj. wkład unijny na realizację projektu po nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Czyże”

    - - dział 600 w związku z wykreśleniem zadania inwestycyjnego pn. „ Remont nawierzchni ulicy we wsi Zbucz” w ramach programu wieloletnirgo pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” zmniejsza się środki finansowe wynikajace z porozumień o 119 298 zł i dotacji celowej z budżetu państwa na kwote 236 500 zł.

    - - dział 710 zwiększa się plan dochodów o 3 000 zł tj. refundacja przez Spółkę 
z o.o. WINDPROJRKT wydatku poniesionego w 2009 roku przez urząd gminy za opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czyże.

- Plan wydatków:

    - - dział 010 zmniejsza się wydatki o 1 084 321 zł tj 690 967 zł wkład unijny i 422 834 zł wkład włsny na realizację projektu z PROW pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Czyże” w wyniku uzyskania niższej kwoty przetargu oraz zwiększa się plan wydatków o 29 500 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego „ Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Zbucz”.

    - - dział 600 zmniejsza się plan wydatków o 422 098 zł tj. w związku z wykreśleniem zadania inwestycyjnego pn. „ Remont nawierzchni ulicy we wsi Zbucz” w ramach programu wieloletnirgo pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” zmniejsza się środki finansowe wynikające z porozumień o 119 298 zł oraz środki własne
 354 800 zł. Ponadto zwiększa się plan wydatków o 12 000 zł na wykonanie wtórnika i projektu na remont drogi Zbucz – Czyże oraz zwiększa się pomoc finansową dla powiatu hajnowskiego na drogę Klejniki – Hukowicze o 40 000 zł.

    - - dział 720 zwiększa się wydatki o 5 zł zgodnie z pismem Nr DI.VI.0724-1-4/10 z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

    - - dział 750 zwiększa się plan wydatków o 2 000 zł tj. 1 000 zł na radę gminy i 1000 zł na wypłacenie wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia w urzędzie  gminy

    - - dział 801 zwiększa się plan wydatków o 25 200 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „ Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w ramach programu” Moje boisko – ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej w Czyżach” oraz na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół dokonano przesunięć między paragrafami w ramach działu.

    - - dział 851 w związku z pismem Nr SP ZOZ VII 101/139/09 zwiększa się plan wydatków  w wysokości 3 000 zł w formie dotacji celowej dla SP ZOZ w Hajnówce na wydatki inwestycyjne związane z adaptacja pomieszczeń nowej lokalizacji siedziby Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc.

    - - dział 853 na podstawie pisma Nr FR. 8213/WTZ/29/09 zwiększa się wydatki o 822 zł w formie dotacji celowej powiatowi hajnowskiemu na bieżącą działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Hajnówce w których uczestniczą mieszkańcy naszej gminy,

    - - dział 900 zwiększa się plan wydatkow o 11 462 zł tj. „Rekultywacja składowiska odpadów w Czyżach” o 55 zł oraz na konserwację oświetlenia ulicznego – 11 407 zł,

    - - dział 921 zwiększa się wydatki o 48 650 zł z tego: zmniejsza się o 26 050 zł na remonty świetlic w związku z uzyskaniem niższej kwoty w wyniku przetargu oraz wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „ Remont świetlicy w Klejnikach” na kwotę 74 700 zł.