Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XV/76/08

Rady Gminy Czyże

z dnia 26 czerwca 2008 r.

GMINA CZYŻE

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

K O J Ł Y

2008-2014

Czyże

Czerwiec 2008

WSTĘP

Odnowa i rozwój obszarów wiejskich to jedno z kluczowych wyzwań, jakie stoją przed Polską w okresie po wstąpieniu i w czasie integracji z Unią Europejską. Zasadniczym jej celem jest wzmocnienie działań służących zmniejszaniu istniejących dysproporcji i różnic w poziomie rozwoju obszarów wiejskich w stosunku do terenów miejskich.

Plan Odnowy Miejscowości jest jednym z najważniejszych elementów odnowy wsi, jej rozwoju oraz poprawy warunków pracy i życia mieszkańców. Sporządzenie i uchwalenie takiego dokumentu stanowi niezbędny warunek przy aplikowaniu o środki finansowe w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” działanie „Odnowa i rozwój wsi”, jak również stanowić będzie wytyczne dla władz Gminy Czyże przy opracowaniu kierunków rozwoju miejscowości Kojły.

Celem działania „Odnowa i rozwój wsi” jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Działanie umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost ich atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej.

W ramach działania pomocą finansową zostaną objęte projekty dotyczące:

- budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów:

  - pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe,

  - służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa kulturowego, tradycji, sztuki oraz kultury,

- kształtowania obszaru przestrzeni publicznej;

- budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych;

- zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, 
w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne;

- odnawiania, eksponowania lub konserwacji  budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci;

- kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów.

Obszarem realizacji Planu Odnowy Miejscowości Kojły jest obszar tej miejscowości, a niniejszy plan jest planem otwartym stwarzającym możliwość aktualizacji w zależności od potrzeb społecznych i uwarunkowań finansowych. Oznacza to, że mogą być dopisywane nowe zadania, a także to, że może zmienić się kolejność ich realizacji w zależności od uruchomienia i dostępu do funduszy UE.

# Plan Odnowy Miejscowości Kojły to dokument, który określa strategię działań w sferze społeczno-gospodarczej na lata 2008-2014. Podstawą opracowania planu jest Strategia rozwoju Gminy Czyże przyjęta do realizacji Uchwałą Nr XIV/79/2000
Rady Gminy w Czyżach z dnia 27 września 2000 r. w sprawie strategii rozwoju gminy na lata 2000 – 2015 oraz ”Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czyże”.

WPROWADZENIE

Podstawowymi uwarunkowaniami Planu Odnowy Miejscowości Kojły są:

- jego decentralizacja,

- lokalny charakter,

- ograniczony teren działania obejmujący obszar jednej miejscowości,

- jest przygotowywany z inicjatywy i przez mieszkańców miejscowości Kojły, (przy współudziale przedstawicieli gminy)

Specyfika planu polega na tym, że jest on ukierunkowany na zagadnienia cywilizacyjno-kulturowe, koncentruje się na prostych, lokalnych przedsięwzięciach, które prowadzić mają do poprawy standardu i jakości życia mieszkańców. Obok rozwoju gospodarczego, bardziej koncentruje się na rozwoju społecznym i kulturalnym miejscowości Kojły. To właśnie dzięki temu może stanowić doskonałe uzupełnienie strategii rozwoju całej gminy, która zazwyczaj koncentruje się na zagadnieniach infrastrukturalnych i gospodarczych.

Głównym celem planu jest podtrzymanie lub odtworzenie atrakcyjności wsi jako miejsca zamieszkania i zaplanowanie oraz przeprowadzenie tego w sposób dostępny, oczekiwany i popierany oraz wykonalny dla lokalnej społeczności. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszej sytuacji, gdy miasta oferują konkurencyjną alternatywę zamieszkania, a rolnictwo traci swą atrakcyjność jako źródło utrzymania, co prowadzi m.in. do migracji młodych ludzi, szczególnie tych lepiej wykształconych ze wsi do miasta.

Sama idea odnowy wsi wyrasta z przekonania, że odnowiona, doinwestowana i ożywiona kulturowo wieś odzyska swoją atrakcyjność jako miejsce zamieszkania, zapewni swoim mieszkańcom godziwy standard i jakość życia oraz zdoła zatrzymać młodzież na miejscu. Docelowo ma być to „nowa wieś”, nowoczesna, lecz ceniąca i zachowująca swój wiejski charakter i kulturową specyfikę.

Plan Odnowy ma więc charakter „planu małych kroków”, które podejmowane przez mieszkańców przy finansowym i organizacyjnym wsparciu gminy doprowadzić mają do trwałej poprawy miejscowych warunków życia.

Korzyści wynikające z posiadania Planu Odnowy to:

- Plan umożliwia efektywne gospodarowanie zasobami takimi, jak środowisko, ludzie, infrastruktura i środki finansowe.

- zapisanie tego procesu w formie dokumentu umożliwia stałą ocenę postępów i korygowanie błędów przez wszystkich członków społeczności lokalnej.

- dokument umożliwia zaangażowanie władz lokalnych oraz mieszkańców w planowanie swojej przyszłości. Uwzględnienie różnych opinii, pomysłów i koncepcji często wymaga consensusu. Osiągnięty na drodze otwartej dyskusji pozwala na wypracowanie strategii, z którą będzie identyfikowała się społeczność lokalna.

- tworzenie Planu Odnowy sprzyja realistycznej ocenie mocnych i słabych stron miejscowości a przez to przyjrzenie się możliwościom oraz potencjalnym problemom, które mogą się pojawić w przyszłości. Takie podejście w znacznym stopniu powinno ograniczyć ryzyko popełnienia błędów i ułatwić pokonanie wielu trudności.

Podstawą tworzenia Planu Odnowy jest zdanie sobie sprawy z lokalnych zasobów i potencjałów, zmobilizowanie ich, zainwestowanie w rozwój i stworzenie systemu działań partnerskich tak, aby uzyskać efekt  pojawiania się kolejnych inicjatyw i kumulowania się ich skutków.

Projekt wprowadzonych do Planu zadań powstał w oparciu o wytyczne środowiska lokalnego i konsultacji społecznych.

DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO

1. Charakterystyka miejscowości

POŁOŻENIE ADMINISTRACYJNO – GEOGRAFICZNE

Kojły położone są w Gminie Czyże, Powiecie Hajnowskim, Województwie Podlaskim. Powierzchnia miejscowości to 866 ha, a liczba ludności – 173 osoby.

Wieś Kojły znajduje się w północno – wschodniej Polsce i jest jedną z większych miejscowości Gminy Czyże. Miejscowość ta położona jest na Równinie Bielskiej, która sąsiaduje z Doliną Górnej Narwi i Wysoczyzną Drohiczyńską. Przez równinę przebiega dział wód Narwi oraz Bugu. Kojły są wsią typowo rolniczą, użytki rolne zajmują 76% powierzchni, gleby są  urodzajne i nadają się do prowadzenia działalności rolniczej ze wskazaniem na produkcję roślinna i hodowlę. We wschodniej części rejonu występuje duży kompleks leśny Puszczy Białowieskiej. Obecnie mieszkańcy w większości utrzymują się z prowadzenia małych gospodarstw rolnych. Są to przeważnie  gospodarstwa 5 do 10 hektarowe.

##### HISTORIA

Kojły to wieś założona w XVI w. przez bartników i osoczników w dawnej Puszczy Białowieskiej w okresie tak zwanej „pomiary włócznej” wprowadzanej przez królową Bonę. Była to kategoria ludności służebnej - strzelcy zobowiązani byli do chodzenia na łowy i na wyprawy wojenne, zaś osocznicy do strzeżenia puszcz królewskich i do udziału w łowach.

Ziemie południowego Podlasia, na których położona jest miejscowość Kojły są obszarem pogranicza, przez które od czasów najdawniejszych przechodziły granice kultur, ludów i państw. Jest to teren o burzliwej historii, ciekawej przeszłości i odrębności kulturowej. Ziemie te wchodziły w skład majątków królewskich z ośrodkiem w Bielsku Podlaskim. Mieszkańcy Kojłów, to potomkowie osadników przybyłych w XV i XVI wiekach z ziem ruskich. Do chwili obecnej zdecydowana większość mieszkańców na co dzień używa gwary, w której dominują wyrazy pochodzenia białoruskiego, ukraińskiego bądź staropolskiego. Zdecydowana też większość ludności jest wyznania prawosławnego.

Miejscowość Kojły jest długą ulicówką – 108 zagród z licznymi zabytkowymi chatami ze zdobnictwem z początku XX wieku, i z typowym dla tych terenów budownictwem drewnianym.

- Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości:

Planowane kierunki rozwoju wsi to:

- poprawa standardu życia mieszkańców,

- rozbudowa infrastruktury,

- rozwój agroturystyki i turystyki,

- rozwój rzemiosła,

- rozwój rodzinnych gospodarstw rolnych, w tym przede wszystkim gospodarstw ekologicznych,

- rewaloryzacja najciekawszych zabytków budownictwa drewnianego.

Infrastruktura:

- komunikacja drogowa:

  - Wieś posiada dobre położenie komunikacyjne, (co nie zawsze może odpowiadać stanu technicznemu istniejących dróg). Przez teren wsi (praktycznie wzdłuż całej) przebiega droga powiatowa o nawierzchni asfaltowej ( Nr 1620 B ) : Nowe Berezowo – Kojły – Kuraszewo – Kamień. Dodatkowo łączą się z nią drogi gminne. Poprzez istniejący układ komunikacyjny z terenu wsi można przedostać się w kierunku: wschodnim do pobliskiej Hajnówki i w kierunku zachodnim do siedziby Gminy Czyże i miasta Bielsk Podlaski oraz do  mniejszych miejscowości znajdujących się po trasie.,

- infrastruktura komunalna:

  - sieć wodociągowa – wieś jest w całości zwodociągowana ( łącznie z zabudowaniami kolonijnymi ), zasilana z ujęcia wody – hydrofornia Czyże,

  - sieć telekomunikacyjna – w Kojłach zarejestrowanych jest 22 abonentów Telekomunikacji Polskiej S.A., ponadto mieszkańcy  ( zwłaszcza mieszkający na kolonii ) korzystają z usług Firmy RETEL w Hajnówce,

  - sieć elektroenergetyczna – wieś jest w całości zelektryfikowana.

- infrastruktura społeczna – obecnie w miejscowości Kojły funkcjonuje Świetlica Wiejska, na bazie budynku po byłej szkole podstawowej

Dziedzictwo kulturowe:

Teren miejscowości Kojły  to dobre miejsce na spędzenie weekendu, czy urlopu. Można zobaczyć tutaj ciekawe zabytki podlaskiego budownictwa drewnianego, kaplicę prawosławną p.w. św. Aleksego z 1909 r., krzyże wotywne oraz zachowany wczesnośredniowieczny kurhan o średnicy około 10 m i wysokości 2 m. Można też obcować z naturą poruszając się szlakiem rowerowym, który prowadzi z Hajnówki, przez  Czyże, Zbucz, Dubicze Cerkiewne, do Czeremchy oraz tak zwanym „Szlakiem Carskim”.

Do najciekawszych obiektów o znaczeniu zabytkowym można zaliczyć:

- Prawosławną drewnianą kapliczkę z 1909 roku p.w. Św. Aleksego.

- Chałupy drewniane ze zdobnictwem z początku XX wieku.

- Zagrody z początku XX wieku.

- Stare nagrobki z XIX wieku.

- Kurhan z X w.

- Kilkanaście drewnianych i kamienno – metalowych krzyży wotywnych.

- Świetlica wiejska – drewniany budynek po byłej szkole podstawowej.

Inwentaryzacja zasobów wskazuje na szansę rozwoju turystycznego tej miejscowości. Obudowanie obecnych zasobów w dodatkową bazę kulturalną i infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną uatrakcyjni miejscowość pod względem turystycznym a i równocześnie gospodarczym.

OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON WSI:

Mocne strony:

- Miejscowość, w której są warunki do prowadzenia działań na rzecz rozwoju działalności kulturalnej oraz  turystyki i agroturystyki.

- Ochrona cennych obiektów budownictwa wiejskiego i zabytkowych układów osadniczych z możliwością ich adaptacji na cele turystyczne.

- Atrakcyjność przyrodniczo – turystyczno – kulturowa miejscowości.

- Coraz większy udział mieszkańców w realizacji przedsięwzięć rozwojowych miejscowości oraz wspieranie tych działań przez samorząd gminy.

- Utworzony szlak rowerowy: Bielsk Podlaski – Studziwody – Widowo – Użyki – Łoknica –  Podrzeczany – Czyże (Leniewo – Lady – Zbucz) – Kojły – Nowoberezowo – Czyżyki – Hajnówka.

- Możliwość objęcia wsi Kojły programami odnowy wsi i rewaloryzacji najciekawszych zabytków budownictwa drewnianego we wsi – przy wsparciu środków unijnych.

- Szanse na stworzenie kilku kwater agroturystycznych najchętniej w tradycyjnych domach drewnianych.

- Przyszłe opracowanie lokalnego produktu turystycznego: kilkugodzinnego programu zwiedzania wsi, na przykład urozmaicone występem zespołu ludowego.

- dobra infrastruktura – wodociągi, telefony,

- zasoby ludzkie – dużo mieszkańców z wykształceniem średnim.

- walory przyrodnicze, tereny zielone.

- dogodne położenie i powiązania komunikacyjne.

- brak wiodących konfliktów na tle politycznym oraz w zdecydowanej większości jednowyznaniowość mieszkańców

Słabe strony:

- Zubożenie mieszkańców.

- Wzrost bezrobocia w miejscowości.

- Niskie dochody mieszkańców utrzymujących się z małych gospodarstw rolnych.

- Uboga infrastruktura kulturalna i turystyczna.

- Jeszcze nadal niski stopień oddolnych inicjatyw społecznych służących rozwojowi miejscowości

Analiza zasobów miejscowości Kojły – wizja rozwoju wsi:

| DIAGNOZA AKTUALNEJ SYTUACJI |  | WIZJA STANU DOCELOWEGO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Co ją wyróżnia? | malownicza wieś na skraju Puszczy Białowieskiej, potencjalne zaplecze bazy agroturystycznej, | Co ma ją wyróżniać? | Ośrodek agroturystyczny oraz kulturalny dla okolicznych wsi i gminy, grupa ciągle rozwijających się gospodarstw rolnych i agroturystycznych oraz drobnych przedsiębiorstw produkcyjno - usługowych |
| Jakie pełni funkcje? | Zaplecze rolnicze | Jakie ma pełnić funkcje? | kulturalne, agroturystyczne, rolnicze oraz usługowo - produkcyjne, |
| Kim są mieszkańcy? | rolnicy, emeryci, pracownicy pobliskich zakładów pracy, bezrobotni, młodzież | Kim mają być mieszkańcy? | wykształceni i aktywni zawodowo oraz społecznie, mieszkańcy różnych grup zawodowych i wiekowych, aktywna młodzież |
| Co daje utrzymanie? | rolnictwo, pomoc publiczna, praca w sferze produkcyjno – usługowej poza wsią; | Co ma dać utrzymanie? | Rolnictwo, praca w sferze produkcyjno – usługowej oraz działalność gospodarcza prowadzona w samej miejscowosci, agroturystyka |
| Jak zorganizowani są mieszkańcy? | Rada Sołecka, sołecka Rada Parafialna, „związki sąsiedzkie” | W jaki sposób ma być zorganizowana wieś i mieszkańcy? | Stowarzyszenia kulturalne i agroturystyczne, Grupa Odnowy Wsi, Klub Sportowy, Rada Sołecka, Społeczna Rada Programowa przy Świetlicy Wiejskiej, sołecka Rada Parafialna, Koło Gospodyń Wiejskich |
| W jaki sposób rozwiązują problemy? | zebrania wiejskie, indywidualne interwencje u sołtysa, radnych, władz gminy, i na Sesjach Rady Gminy Czyże | W jaki sposób mają być rozwiązywane problemy? | Okresowe spotkania i zebrania wiejskie i spotkania Rady Sołeckiej, spotkania z władzami gminy, zwiększenie przepływu informacji między mieszkańcami oraz dostęp do sieci internetowej |
| Jak obecnie wygląda nasza wieś? | Wieś o raczej zwartej zabudowie ( tak zwana ulicówka ) z kilkoma zabudowaniami kolonijnymi, większość budynków jednorodzinnych – w tym kilkoma nowymi wybudowaniami, | Jak ma wyglądać nasza wieś? | - Zagospodarowane posesje z estetycznymi rabatami, założona kanalizacja , przebudowana droga i skoszone pobocza dróg, -Miejsca publiczne obsadzone krzewami. -Prowadzona selektywna segregacja odpadów i utrzymanie w czystości ulic i estetyka obiektów publicznych, -Sukcesywnie prowadzone remonty budynków, -Założenie chodników, założenie skwerów zieleni |
| Jaki jest stan otoczenia i środowiska? | przyjazny mikroklimat, nie skażone powietrze, położenie w pobliżu Puszczy Białowieskiej, malownicze położenie wśród pól uprawnych, w pobliżu wsi liczne skupienia zieleni, | Jaki ma być stan otoczenia i środowiska? | Czyste i przyjazne środowisko dla ludzi i przyrody, nie skażone powietrze, właściwe wykorzystanie naturalnych walorów turystycznych i kulturowych |
| Jakie jest rolnictwo? | Znaczny udział gospodarstw rolniczych małoobszarowych i nierentownych, zróżnicowanie upraw, nieliczne gospodarstwa wielkoobszarowe i rentowne | Jakie ma być rolnictwo? | Nowoczesne, ekonomiczne i dochodowe, scalone agrarnie, innowacyjne, ekologiczne. |
| Jakie są powiązania komunikacyjne? | Słabo rozwinięta komunikacja autobusowa do innych miejscowości gminy oraz pobliskich miast, stale rosnąca liczba pojazdów prywatnych | Jakie mają być powiązania komunikacyjne? | Połączenia komunikacyjne do pobliskich miast i do każdej miejscowości gminy |
| Co proponujemy dzieciom i młodzieży? | zajęcia w świetlicy wiejskiej bez opieki i nadzoru instruktora, m.in. tenis stołowy, organizacja dyskotek i zabaw | Co zaproponujemy dzieciom i młodzieży? | Zajęcia hobbystyczne w świetlicy wiejskiej, plac zabaw; ścieżki rowerowe, spacerowe i rolno-przyrodnicze; udział w rozgrywkach sportowych, udział w imprezach folklorystycznych |

4. Opis planowanych działań

#### Opis planowanego przedsięwzięcia

I. Nazwa projektu

Skumulowanie posiadanych własnych środków finansowych i dofinansowania w ramach projektu „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pozwoli na zrealizowanie inwestycji „REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ  W KOJŁACH”, która stanowi kluczowe miejsce integracji społeczności lokalnej.

1. Uzasadnienie projektu

W historii i dorobku animacji życia kulturalnego w Kojłach najpierw szkoła podstawowa, a w latach późniejszych znajdująca się w budynku poszkolnym świetlica - odgrywała i odgrywa znaczącą rolę. Organizowane w niej były liczne imprezy środowiskowe, dożynki gminne, „Jesienne Spotkania z Folklorem” oraz uroczystości rodzinne.

Z pomieszczeń świetlicy korzysta młodzież a także Koło Gospodyń Wiejskich, którego początek sięga lat 60-tych ubiegłego stulecia.  Świetlica jest miejscem częstych spotkań mieszkańców, dzieci i młodzieży,  związane jest to  ze sprawami bieżącymi wsi oraz wydarzeniami miejscowymi – imprezy okolicznościowe, festyny, konkursy, pokazy przyrządzania potraw. Znaczenie kulturotwórcze obiektu podkreśla także jego historia oraz oddziaływanie na dzieci i młodzież z terenu miejscowości oraz okolicznych wsi – najpierw jako szkoły podstawowej, potem jako Klubu RSW „Książka – Prasa – Ruch”, a ostatnio jako Świetlicy Wiejskiej.

Plany dalszego rozwoju świetlicy wiążą się z tworzeniem nowych jej funkcji, ukierunkowanych na:

- zwiększenie uczestnictwa i zaangażowania mieszkańców miejscowości Kojły,

- a także tworzenie warunków dla rozwoju kulturowego.

Świetlica mieści się w jednokondygnacyjnym dwuskrzydłowym  budynku z gankiem wybudowanym w latach 50 ubiegłego stulecia. Obiekt był wybudowany  z przeznaczeniem na szkołę podstawową. W budynku znajdowała się również część mieszkalna dla nauczycieli, która potem pełniła funkcję pomieszczenia socjalnego. Obecnie wszystkie pomieszczenia pełnią funkcję świetlicy wiejskiej. W roku 2008 zostało zmienione pokrycie dachowe wraz z podstawową obróbką blacharską.

Z uwagi, że remonty świetlicy ograniczone były tylko do niezbędnych napraw, świetlica jest w złym stanie technicznym, który nie pozwala  na dalszy rozwój nowych funkcji, a także na kontynuowanie działalności w obecnym wymiarze.

Podstawowe problemy wynikają z:

- nieprzystosowania pomieszczeń do obecnych standardów ( nieszczelna stolarka okienna i drzwiowa, zły stan techniczny salki widowiskowej i pomieszczeń towarzyszących uniemożliwiający organizację imprez kulturalnych,

- braku zaplecza z aneksem kuchennym niezbędnym do organizowania uroczystości rodzinnych oraz prowadzenia pokazów przyrządzania potraw,

- złego stanu elewacji zewnętrznej

Obecnie budynek stanowi mienie gminy Czyże.

2. Cel

Generalnym dążeniem projektu jest  „Aktywizacja społeczności lokalnej i umocnienie więzi mieszkańców poprzez organizowanie działalności kulturalnej”

Wychodzimy z założenia, że rozwój kulturalny, mimo że nie przynosi bezpośrednich korzyści materialnych, wpływa na każdą dziedzinę życia, bo zadaniem kultury jest nie tylko zaspokajanie potrzeb ludności, ale także jej aktywizacja.

Cel ten zostanie osiągnięty  poprzez wyposażenie ich w miejsce, w którym będzie organizowane życie kulturalno - oświatowe i rekreacyjne wsi Kojły, a przez to przeciwdziałanie postępującej degradacji wsi „ściany wschodniej” oraz szeroko rozumianej marginalizacji społecznej. Po zakończonym remoncie obiekt ten zapewni warunki organizacji przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, rozrywkowym i edukacyjnym oraz zorganizowanej działalności poszczególnych grup wiekowych, organizacji społecznych oraz środowisk.

- Przeznaczenie

Pomieszczenia świetlicowe będą służyć poszczególnym mieszkańcom sołectwa jak i grupom, tj.: Radzie Sołeckiej, młodzieży , Kołu Gospodyń Wiejskich, oraz ogółowi mieszkańców.

W wyremontowanej świetlicy  organizowane będzie życie kulturalne wsi, również ze świetlicy będą mogli korzystać mieszkańcy innych miejscowości oraz potencjalni turyści

Świetlica służyć będzie (nieodpłatnie) działającym we wsi organizacjom społecznym jako miejsce zebrań i spotkań. W świetlicy będą organizowane imprezy wiejskie. Społeczność będzie miała miejsce, w którym będzie mogła przygotowywać się do udziału w gminnych imprezach (tj. dożynki, festyny). Młodzież będzie mieć miejsce do rozwijania zainteresowań.

4. Zakres projektu

Prace remontowo - modernizacyjne  świetlicy obejmować będą :

- remont i modernizację  sali głównej świetlicy

- remont i modernizację zaplecza kuchennego

- remont pomieszczenia socjalnego

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

5. Rezultaty:

Z chwilą zakończenia prac remontowych inwestycja pozostanie własnością gminy i zostanie przekazana w użytkowanie Radzie Sołeckiej w Kojłach,  a przez nią zainteresowanym mieszkańcom sołectwa. Docelowo mieszkańcy otrzymają w użytkowanie obiekt, który przez cały rok będzie pełnił funkcje kulturalno-oświatowe.

W świetlicy  odbywać się będą występy artystyczne, festyny, pokazy przyrządzania potraw, a wszystkie imprezy będą zapisane w kronice świetlicowej.

Będą tam również odbywać się spotkania Koła Gospodyń Wiejskich, młodzieży oraz innych grup wiekowych i społecznych. Ilość organizowanych spotkań – będzie znana z kroniki świetlicowej.

6. Szacunkowy kosztorys planowanego przedsięwzięcia:

( Koszt netto )

- Roboty rozbiórkowe                        – 4403,39 zł

- Posadzki                                       -101428,42 zł

- Stolarka okienna i drzwiowa       – 17 985,03 zł

- Ściany i okładziny                        – 39144,77 zł

- Roboty malarskie                         – 10911,89 zł

- Ogrzewanie                                  –   3529,50 zł

- Elewacje                                      – 22621,28 zł

- Instalacja wodno-kanalizacyjna   –    9792,09 zł

Razem:   –  209816,37 + 22% = 255975,97 zł

7. Harmonogram zadaniowo-finansowy

| Lp. | Nazwa fazy –zadania | Koszt kwalifikowany [zł] |
| --- | --- | --- |
| 1. | Roboty rozbiórkowe | 4403,39 |
| 2. | Posadzki | 101428,42 |
| 3. | Stolarka okienna i drzwiowa | 17 985,03 |
| 4. | Ściany i okładziny | 39144,77 |
| 5. | Roboty malarskie | 10911,89 |
| 6. | Ogrzewanie | 3529,50 |
| 7. | Elewacje | 22621,28 |
| 8. | Instalacja wodno-kanalizacyjna | 9792,09 |
| Razem |  | 209816,37 |

II. Nazwa projektu

„PRZEBUDOWA ULICY WIEJSKIEJ W KOJŁACH” – przy wykorzystaniu własnych środków finansowych oraz środków z funduszy pomocowych Unii Europejskiej.

Uzasadnienie projektu

Dla prawidłowego funkcjonowania sołectwa i poprawy wizerunku wsi Kojły konieczne jest zmodernizowanie i przebudowanie ulicy wiejskiej o długości 450 m. Przebudowa ulicy wiejskiej  przyczyni się do poprawy standardu przejazdu i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawy ogólnego wizerunku miejscowości i standardu życia jej mieszkańców.

III.  Nazwa projektu

„BUDOWA KANALIZACJI WE WSI KOJŁY” – przy wykorzystaniu własnych środków finansowych oraz środków z funduszy pomocowych Unii Europejskiej.

Uzasadnienie projektu

Budowa kanalizacji przyczyni się do uregulowania gospodarki wodno-ściekowej oraz spraw związanych z zagospodarowaniem i biodegradacją odpadów. Podniesie to również poziom życia mieszkańców tej miejscowości.

KOSZT REALIZACJI ZADAŃ

| RODZAJ ZADANIA | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU | PROCEN-TOWY UDZIAŁ | ŁACZNY KOSZT |
| --- | --- | --- | --- |
| REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ | 1. PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2. WKŁAD WŁASNY | 75 % 25 % | 209816,37 zł |
| PRZEBUDOWA ULICY WIEJSKIEJ | 1. ŚRODKI WŁASNE 2.REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 2007-2013 | 15 % 85% | 95000,00 zł |
| BUDOWA KANALIZACJI | 1. PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH | 75 % 25 % | 1500000,00 zł |
|  | 2. WKŁAD WŁASNY |  |  |

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

| RODZAJ ZADANIA | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KOJŁACH |  |  |  |  |  |  |  |
| PRZEBUDOWA ULICY WIEJSKIEJ |  |  |  |  |  |  |  |
| BUDOWA KANALIZACJI |  |  |  |  |  |  |  |

WDROŻENIE I MONITOROWANIE PLANU

Planu Odnowy Miejscowości zostanie wdrożony poprzez wprowadzenie go w życie uchwałą Rady Gminy Czyże. Wdrożenie Planu zaleca się Wójtowi Gminy Czyże, Radzie Sołeckiej miejscowości Kojły oraz Sołtysowi wsi Kojły.

Monitorowanie każdego przedsięwzięcia - czyli dbanie o prawidłowy jego przebieg przez cały czas jego trwania polega na systematycznym zbieraniu, zestawianiu i ocenie informacji rzeczowych i finansowych w postaci ustalonych wskaźników, które opisują jego postęp i efekty.

W monitorowaniu biorą udział wszystkie podmioty oraz komórki organizacyjne Urzędu Gminy Czyże zaangażowane we wdrażanie Planu Odnowy Miejscowości Kojły. Oceną wdrażania Planu zajmie się Rada Sołecka w Kojłach.

PODSUMOWANIE

Opracowany Plan Odnowy Miejscowości zakłada w przeciągu 7 najbliższych lat realizację kilku zadań. Istotą tych zadań jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych oraz stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju i promocji wartości związanych z miejscową specyfiką społeczną i kulturową.

Zakładane cele Planu przewidują wzrost znaczenia wsi jako lokalnego ośrodka rozwoju kultury, edukacji, sportu i rekreacji.

Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Kojły ma także służyć integracji społeczności lokalnej, większemu zaangażowaniu w sprawy wsi, zagospodarowaniu wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz rozwojowi organizacji społecznych.

# SPIS TREŚCI

1. Wstęp                                                                                                              -   str.   2

2. Wprowadzenie                                                                                                -   str.   3

3. Diagnoza stanu istniejącego – charakterystyka  miejscowości                 -   str.    4

4. Położenie administracyjno-geograficzne                                                      -   str.   4

5. Historia                                                                                                              -   str.   5

6. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości                       -   str.   5

7. Infrastruktura                                                                                                  -   str.   6

8. Dziedzictwo kulturowe                                                                                   -   str.   6

9. Ocena mocnych i słabych stron wsi                                                               -   str.   7

10.Analiza zasobów miejscowości Kojły – wizja rozwoju wsi                         -   str.   8

11.Opis planowanych działań                                                                             -   str.   11

12.Koszt realizacji zadań                                                                                    -   str.   16

13.Harmonogram realizacji projektu                                                                -   str.   16

14.Wdrożenie i monitorowanie Planu                                                                -   str.   17

15.Podsumowanie                                                                                               -   str.   17